بسمه تعالی

عنوان قرارداد:

قراراداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند

(متوشاپ سازمانی)

کارفرما:

# هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند

مجری:

شرکت دانش افراز فاخر ایرانیان

اردیبهشت ماه 1405

«بسمه تعالی»

قراراداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند

(متوشاپ سازمانی)

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، اين قرارداد در راستای رفع نیازهای فناورانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و عطف به بند «ی» تبصره 8 ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند با رویکرد سرمایه گذاری خطر پذیر در تولید دانش بنیان، بين هلدینگ تحقيق و توسعه دانشمند با كد اقتصادى و شناسه ملى ۱۰۱۰۴۰۲۲۰۰۹ با نمايندگى صاحبان امضا مجاز آقايان محمدرضا محمدخانی به عنوان مدیرعامل و عضو هيات‌مديره و جعفر حبیبی به عنوان عضو هيات‌مديره به آدرس: تهران، بزرگراه شهيد سليمانى غرب، نرسيده به خروجى آفريقا، مجتمع مرکزی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى، ساختمان شماره يك، طبقه ۱۵، تلفن ٨٨٨٨٣٩١٣ و كدپستى ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۵ به عنوان كارفرما، شركت دانش افراز فاخر ایرانیان به  شماره ثبت 643277 و شناسه ملی 14014038246 با نمایندگی صاحبان امضا مجاز آقایان فرشاد حاج محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رضا سمیع زاده به عنوان رئیس هیات مدیره به آدرس:  تهران، خیابان تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، پلاک 37، ساختمان شماره 3 مجتمع فناوری صنعت شریف، طبقه 2، واحد 7، تلفن ........................................................ و کدپستی 1459995848 به عنوان مجری به قرار زير منعقد مي‌گردد و طرفين قرارداد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي‌باشند.

### ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از "قراراداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند (متوشاپ سازمانی)" توسط مجری،

بر اساس شرح خدمات پيوست كه جزء لاينفك قرارداد است.

تبصره 1: این قرارداد به ترتیب اولویت دارای اسناد و مدارک زیر است:

- قرارداد حاضر

- شرایط عمومی پیمان

- پیوست‌ها شامل

- پیوست شماره یک (پیوست فنی به همراه شرح خدمات و جدول جرائم)

- مدارک مورد تایید ناظر که به اطلاع و تایید کارفرما رسیده است و صورتجلسات درچارچوب موضوع قرارداد.

### ماده 2) مدت قرارداد

2-1-  مدت زمان مورد توافق براي انجام قرارداد از تاریخ شروع قرارداد به مدت  6 ماه  شمسی است.

تبصره2: شروع قرارداد از زمان واریز پیش پرداخت خواهد بود و قرارداد پس از امضای طرفین نافذ میگردد.

2-2- برنامه زمان‌بندي مراحل مختلف اجراي پروژه (گانت چارت) به پيوست قرارداد بوده و جز لاينفك قرارداد است. مجری متعهد است همزمان با شروع قرارداد صورتجلسه نیازمندیهای تجهیزات فنی و شبکه جهت استقرار و راه اندازی کامل پروژه را به همراه جزییات ظرف مدت یکهفته ارایه نماید. تهیه این موارد با نظارت مجری بع عهده کارفرما است.

در صورتیکه کارفرما در مدت معین نسبت به تهیه این موارد اقدام ننماید، مجری راسا نرم افزار را بر روی یک سرور عمومی انتشار و گزارش پیشرفت و اتمام پروژه را براین اساس ارائه خواهد نمود.

تبصره3: در صورت تأخير در اجراي كار كه ناشي از قصور مجری باشد كارفرما مي‌تواند به ازاي هر روز تأخير معادل 5/0 درصد کل مبلغ قرارداد (مندرج در ماده 3) را حداكثر تا سقف 10% از محل مطالبات مجری برداشت نمايد. چنانچه جمع مدت تأخير انجام خدمات موضوع قرارداد از يك سوم مدت قرارداد تجاوز نمايد كارفرما مي‌تواند علاوه بر دريافت جرائم فوق، قرارداد را فسخ و مراتب را كتباً به مجری ابلاغ نمايد.

تبصره4: در صورت تاخیر بیش از یک سوم مدت قرارداد از سوی مجری جهت تحویل موضوع قرارداد کارفرما مجاز می باشد قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید و هزینه های ناشی از آن بعهده مجری بوده و از صورت وضعیت‌های ارائه شده کسر میگردد.

### ماده 3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد برابر  می‌باشد كه بر اساس زمان‌بندي مراحل قرارداد، به شرح زير به مجری پرداخت مي‌گردد:

3-1- 25 درصد از مبلغ قرارداد ريال به عنوان پيش‌پرداخت در قبال ارائه چک ضمانت؛

3-2- 35 درصد از مبلغ قرارداد معادل ريال پس از نصب نرم افزارها و تأييد آن توسط كارفرما (ناظر)؛

3-3- 30 درصد از مبلغ قرارداد معادل   ريال پس از ارائه آموزش و استقرار نرم افزارها به کاربران و تایید آن توسط كارفرما (ناظر)؛

3-4- 10 درصد از مبلغ قرارداد معادل ريال پس از اتمام دوره گارانتی و تأييد آن توسط كارفرما (ناظر)؛

تبصره 5: در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده، به میزان 10 درصد اضافه بر مبلغ قرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مجری پرداخت خواهد گردید.

تبصره6: كليه مبالغ واريزي توسط كارفرما به حساب شماره ................................................... یا شماره شبا ................................................................... بانک ..................................... شعبه .......................................... کد شعبه ...................................... به نام شرکت ...........................................  واريز و اسناد آن به مجری ارائه مي‌گردد.

### ماده 4) نظارت بر انجام موضوع قرارداد

4-1- نظارت بر اجراي تعهداتي كه مجری بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است به عهده فرد ناظر يا دستگاه نظارتي است كه از طرف کارفرما انتخاب و به مجری معرفی مي‌شود.

4-2- كارفرما (ناظر) در مدت اجراي قرارداد مي‌توانند در صورت تمايل با هزینه مجری از محل انجام قرارداد یا ساخت تجهیزات یا تامین کالا در کلیه مراحل بازديد به عمل آورد و مجری هر نوع اطلاعات و مداركي كه براي بازديد موردنیاز باشد در اختيار ناظر مربوطه قرار داده و هماهنگي لازم را براي بازديد از محل انجام پروژه‌ فراهم مي‌سازد.

4-3- از سوی کارفرما آقای .............................. با کد ملی ............................... به عنوان ناظر این قرارداد انتخاب و در هر مرحله از قرارداداد کارفرما ی تواند نسبت به تعیین ناظر جدید یا ناظران اقدام نماید.

4-4- نظرات ناظر قرارداد، به معنای نظرات قطعی کارفرما در قرارداد است.

### ماده 5 ) تعهدات مجری

5-1- مسئوليت كامل اجراي پروژه بر عهده مجری است.

2

5-2- اطلاعات، اسناد و مداركی كه به منظور اجراي پروژه در اختيار مجری و همكاران وي قرار مي‌گيرد، متعلق به كارفرما بوده و مجری و همكاران ایشان، آن‌ها را همواره محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري دقت نموده و از افشا و يا بكار بردن آن‌ها برخلاف منافع كارفرما خودداري مي‌كنند.

3-5- مجری موظف است جهت تحویل نهایی سامانه گواهی افتا دریافت و ارائه نماید.

4-5- مجری موظف است در  این قرارداد به مدت یک سال شمسی پشتیبانی رایگان ارائه دهد. این پشتیبانی شامل نصب، نگهداشت، بروزرسانی و در صورت حملات سایبری انتشار مجدد و رفع عیبهای احتمالی ناشی از این امر در نرم افزار است. (بدون هیچگونه هزینه اضافی به قرارداد)

7-5- مجری موظف است آموزش کاربران را برای 24 نفر ساعت را قبل از استقرار کامل نرم افزار در برنامه های خود لحاظ و معمول نماید.

### ماده 6) تعهدات كارفرما

كارفرما تدابير لازم را برای تسهيل كار مجری و همكاران وي در اجراي قرارداد اتخاذ خواهند كرد. به ویژه در موارد زير:

6-1- پرداخت به‌موقع مبالغ قرارداد وفق ماده 3 پس از تأیید ناظر.

6-2- در اختيار قرار دادن كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرارداد درصورت وجود و دسترسی بنابه تشخیص و صلاحدید کارفرما  به مجری (درصورت لزوم).

6-3- فراهم آوردن مقدمات و هماهنگي‌هاي لازم برای برقراري ارتباط مجری با رده‌هاي مربوطه و بخش های ذی‌ربط در رابطه با موضوع قرارداد.

### ماده 7) تضامين حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات

7-۱- مجری ملزم است پیش از انجام اولین پرداخت، یک فقره چک صیادی معادل 150% (یکصد و پنجاه درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید. چک مذکور پس از سپری شدن ۴۵ روز از تاریخ پایان دوره تضمین (مندرج در ماده ۹ قرارداد)، توسط کارفرما به مجری مسترد خواهد شد.

7-2- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، كارفرما مختار است معادل 10% (ده درصد) مبلغ هر پرداخت را به عنوان تضمين حسن انجام كار از مجری، كسر و تا پایان دوره تضمین (مندرج در ماده 9) نزد خود نگهداري نمايد. این مبالغ پس از صدور گواهی تحویل موقت در صورت ارائه ضمانتنامه معتبر معادل، قابل پرداخت خواهد بود.

### ماده 8) دوره تضمين

مجری خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت و راه اندازی، به مدت 12 ماه گارانتي  مي نمايد و اگر در دوره تضمین به تشخیص کارفرما معايب و نقايص در كار مشهود شود كه ناشي از اجراي عمليات موضوع قرارداد توسط مجری باشد، مجری متعهد است كه با هزينه خود حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ كتبي ، اقدامات لازم جهت رفع معايب و نقايص گزارش شده را بعمل آورد.

هر گاه مجری در انجام معايب گزارش شده قصور ورزيده و يا در رفع اساسي اشكال مسامحه كند كارفرما براساس گزارش ناظر حق دارند معايب و نقايص مورد نظر را رأساً و به نحو مقتضي رفع نموده و هزينه آن را به اضافه 20% هزينه‌هاي بالاسري و بدون انجام تشريفات قضايي و اداري، از محل سپرده حسن انجام كار برداشت نمايند. مجری حق هيچ‌گونه اعتراضی نسبت به ميزان هزينه‌هاي به عمل آمده را نخواهد داشت. در صورتي‌كه سپرده مذكور کفایت هزينه‌هاي فوق را ننمايد مجری مكلف به پرداخت آن مي‌باشد.

### ماده 9) گزارش‌ها، مستندات و خروجي‌هاي قرارداد

مجری موظف است طي مدت قرارداد، گزارش‌ها، مستندات و خروجی‌های زير را تهيه و به کارفرما ارائه نماید.

1-9- مجری موظف به ارائه گزارشات کامل و دوره ای متناسب با نیاز و چارچوب که کارفرما تعریف کند می باشد.

9-2- در پايان هر مرحله از قرارداد كه منجر به پرداخت وجه مطابق ماده 3 ‌گردد، مجری طبق فرم‌هاي ارائه‌شده از سوي كارفرما اقدام به تنظيم گزارش پيشرفت كار مي‌نمايد و به همراه آن مستندات و خروجي‌هاي مرحله يا مراحل پایان‌یافته را به صورت تایپ‌شده پس از تایید ناظر براي كارفرما ارسال مي‌كند، كارفرما پس از بررسي اين خروجي‌ها نتيجه را طي مدت 15 روز کاری به مجری اعلام مي‌كند و در صورت عدم اعلام نتيجه، مستندات و خروجي‌ها مثبت تلقي مي‌گردد و لازم است نسبت به پرداخت مبلغ مرحله مذكور اقدام نمايد. اگر چنانچه نتيجه بررسي مستندات و خروجي‌هاي آن مرحله قرارداد از طرف كارفرما مثبت ارزيابي نگردد و يا غیرقابل‌قبول باشد، كارفرما اين مستندات و خروجي‌ها را با ذكر دلايل عدم‌تأیید و اصلاحات موردنظر به مجری عودت خواهد نمود و مجری ملزم به اصلاح و رفع نواقص موجود است.

9-3- گزارش نهايي پروژه شامل تمامي مراحل اجراي پروژه بوده و بر اساس فرمت ارائه‌شده توسط كارفرما از طرف مجری تهيه و تنظيم و در چهار نسخه تحويل كارفرما مي‌شود.

4-9- مجری موظف به ارائه کلیه اسناد فنی، اجرائی و عملیاتی مرتبط با نرم افزار اجرای پروژه به کارفرما می باشد. (اعم از دستورالعمل اجرایی کار با نرم افزار)

### ماده 10) تغييرات در مدت و مبلغ قرارداد

10-1- در صورتي كه در طي مدت اجراي قرارداد، كارفرما انجام كارهاي جديد يا كاهش بعضي از فعاليت‌ها را از مجری درخواست نمايد، افزايش و يا كاهش اين فعاليت‌ها همراه با افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد و مدت انجام آن حداکثر به میزان 25درصد قرارداد با مذاكره و توافق بين كارفرما و مجری مشخص مي‌شود.

10-2-  در حين اجراي پروژه اگر مجری تشخيص دهد انجام تغييراتي در بعضي قسمت‌هاي پروژه ضروري به نظر مي‌رسد، موظف است مراتب را با ذكر دليل كتباً به کارفرما گزارش كند، کارفرما تغييرات مورد تقاضاي مجری را رسيدگي و پس از تایید ناظر، آنچه مورد قبول است به مجری ابلاغ مي‌نمايد، بديهي است در صورتي كه انجام موارد ابلاغي نياز به تغيير در مدت و مبلغ قرارداد داشته باشد مطابق بند بالا عمل خواهد گرديد.

### ماده 11) تعليق قرارداد

كارفرما مي‌تواند در طي مدت اجراي قرارداد، با اعلام كتبي 15 روزه به مجری تمام و يا بخشي از مرحله و یا مراحل قرارداد را طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است به حالت تعليق درآورد، بديهي است مدت زمان تعليق، به قرارداد افزوده خواهد شد.

### ماده 12) تحویل دهی

12-1- تحویل موقت: پس از استقرار و پیاده سازی سامانه موضوع قرارداد بایستی توسط مجری به صورت آزمایشی بهره‌برداری گردد.

پس از آنكه مجری كليه كارهاي مربوط به قرارداد را به انجام رساند و همچنين اقدام به ارائه گزارش تست هاي انجام شده و مورد تأييد ناظر نمود، تقاضاي تحويل موقت نموده كه در اينصورت كارفرما حداكثر ظرف مدت یک هفته از تاريخ اعلام كتبي مجری نماينده خود را جهت تحويل موقت معرفي مي‌نمايد. تست و بازرسيهاي لازم با حضور ناظر و نماینده کارفرما انجام و چنانچه عيب و نقصی مشاهده نگردد صورتجلسه تحويل موقت تنظيم خواهد شد در غير اينصورت فهرست نقايص موجود مشخص و با توافق طرفين تاريخي را جهت رفع نواقص تعيين و مجری متعهد خواهد بود نواقص را در تاريخ تعيين شده رفع نمايد.

12-2- تحویل قطعی: در پايان دوره تضمين و به تقاضاي مجری تاريخ جلسه تحويل قطعي توسط ناظر تعيين و كتباً به مجری ابلاغ مي‌گردد. در جلسه تحويل قطعي كيفيت موارد تحویلی كنترل خواهد شد و هر گاه عيب و نقصي كه ناشي از كار مجری باشد مشاهده نگردد، تحويل قطعي صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوطه تنظيم و امضا خواهد گرديد و در ادامه آن كارفرما نسبت به پرداخت حسن انجام كار پس از لحاظ نمودن مانده بدهي‌هاي مجری اقدام خواهد نمود.

تبصره 7: هر گاه در هنگام تحويل قطعي عيب و نقصي كه ناشي از كار مجری در عمليات موضوع قرارداد بوده مشاهده شود، براي رفع آنها طبق قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عيوب و نواقص صورتمجلس و گواهي به شرح فوق صادر خواهد شد.

### ماده 14) موارد فسخ قرارداد به علت قصور مجری و كارفرما

14-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، با 2 اخطار 15 روزه قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مجری ابلاغ كند:

14-1-1- تأخیر در شروع قرارداد

14-1-2- تأخیر در اتمام قرارداد بدون هماهنگي كارفرما

14-1-3- تعليق پروژه بدون اجازه كارفرما و بدون علت موجه بيش از یک‌چهارم مدت قرارداد.

14-2- مجری در هر يك از موارد زير، اقدامات مربوطه را به ترتيب زير انجام مي‌دهد:

14-2-1- در صورت عدم واريز پیش‌پرداخت/تا حداكثر 2 ماه پس از انعقاد قرارداد، مجری مي‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

14-2-2- مطابق مقررات قانون تجارت، در صورت ورشکستگی یا انحلال هرکدام از طرفین قرارداد ، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

14-2-3- کارفرما در هریک از مراحل قرارداد حق فسخ قرارداد را دارد، در صورتی که علت فسخ قصور مجری نباشد میزان هزینه های مجری تا آن مرحله از قرارداد ( بر مبنای پیوست ها و شرح خدمات پروژه) محاسبه و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

### ماده 15) اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروحه در ماده 15 فسخ یا اقاله كند مراتب را كتباً به اطلاع مجری مي‌رساند سپس در صورتی که علت فسخ یا اقاله مجری نباشد ارزش‌ كارها و خدماتي كه مجری در مراحل مختلف قرارداد تا تاريخ فسخ یا اقاله قرارداد انجام داده است را بر مبناي شرح خدمات پروژه (درصورت بروز اختلاف، بر اساس ماده حل اختلاف) محاسبه و پرداخت مي‌كند.

### ماده 16) حوادث قهري و غيرمترقبه

در صورت بروز شرايط اضطراري از قبيل جنگ، اعتصابات عمومي، شيوع بيمار‌ي‌هاي واگيردار و وقوع حوادث قهري مانند زلزله، آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار و حوادث مشابه كه انجام مفاد قرارداد را براي مجری و همكاران غيرممكن سازد، مجری در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت قرارداد و يا فسخ آن را تقاضا مي‌كند. كارفرما پس از حصول اطلاع‌ و بررسي پيشنهادات، در صورت تأييد زمان مناسبي را براي ادامه قرارداد در نظر مي‌گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده و به اطلاع مجری مي‌رساند. بديهي است در صورت خاتمه قرارداد، گزارش‌هاي لازم تا آن مقطع ارائه و پرداخت‌هاي آن به انجام مي‌رسد.

### ماده 17) مالكيت اسناد

تمام اسناد، مدارك، اطلاعات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي كه به موجب اين قرارداد توليد مي‌شود، متعلق به كارفرما است.

تبصره 8 : مالکیت معنوی متعلق به کارفرما  است.

### ماده 18) حل اختلاف

كليه اختلافات ناشى از اين قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر يا اجراى آن از طريق هيات داورى اختلاف اشخاص بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى بررسی مى‌شود كه مطابق آخرين دستورالعمل مصوب و مقررات آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ساير مقررات جارى كشور به اختلاف رسيدگى و مبادرت به صدور راى خواهد نمود. راى صادره براى طرفين قطعى و لازم الاجرا است.

### ماده 19) كسورات قانوني

مجری اعلام می‌دارد كه از كليه قوانين و مقررات بيمه، ماليات، تأمين اجتماعي و ساير ضوابط و مقررات آگاهي كامل دارد و در هر صورت مسئوليت كليه كسورات قانوني بر عهده مجری است.

تبصره 9: در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن، از هر مرحله پرداخت معادل 5% مازاد بر مورد مذکور در ماده 8، بابت سپرده بیمه کسر و نزد کارفرما به حساب سپرده مجری نگهداری می‌گردد و استرداد آن به صورتحساب آخر مجری و منوط به ارائه مفاصاحساب موضوع 38 قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

### ماده 20) قانون منع مداخله و شرط ماده 17 اساسنامه بنیاد

مجری اعلام مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نبوده و متعهد مي‌گردد كه تا پايان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذكور در آن قانون را در اجراي قرارداد مداخله نخواهد داد و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود قرارداد فسخ و مجري خود، مسئول و پاسخگو به عواقب قانوني ناشي از آن خواهد بود.

20-1- مجری با طیب خاطر و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی ضمن این عقد و عقد خارج لازم اقرارنمود که قبلا و در تاریخ وقوع عقد ، هیچ گونه رابطه نسبی و سببی تادرجه سوم از طبقه اول با هیچ کدام از اشخاص شاغل به صورت تمام وقت یا پاره وقت در ستاد اصلی بنیاد و شرکت های تابعه اعم از روسا، مدیران و کارکنان نداشته و در صورت کشف خلاف واقع، حتی پس از امضای قرارداد، قرارداد غیرنافذ بوده و تنفیذ یا رد معامله با کارفرما خواهد بود و مجری، حق طرح هرگونه اعتراض یا ادعای حقی به هرمیزان و عنوان را ازخود سلب و ساقط نمود.

### ماده 21) شرط محرمانگی قرارداد

مجری متعهد شد کلیه آمار و اطلاعات ، اعم از کتبی و شفاهی و اسنادی را که جهت اجرای قرارداد، توسط کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد، محرمانه تلقی نموده و از افشای هرگونه اطلاعاتی در ارتباط با موضوع قرارداد خودداری و مانع افشای آن توسط اشخاص ثالث یا کارکنانش شود هم‌چنین در پایان همکاری، کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه را به کارفرما مسترد نماید، تعهد مجری در این خصوص، پس از اتمام همکاری کماکان باقی می ماند. در صورت تخلف مجری از این امر، مسئولیت جبران کلیه‌ی خسارات وارده به تشخیص کارفرما را عهده دار خواهد بود. مجری هم‌چنین موظف است کلیه‌‎ی مستندات تولید شده ضمن انجام موضوع قرارداد که در موضوع قرارداد و اسناد قرارداد ذکر شده است را همزمان با تحویل موضوع قرارداد به کارفرما (ناظر) تحویل دهد.

### ماده 22) قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است.

### ماده 23) محل‌هاي قانوني مجری و كارفرما (اقامتگاه)

نشاني كارفرما: تهران، بزرگراه شهيد سليمانى غرب، نرسيده به خروجى آفريقا، مجتمع مرکزی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى، ساختمان شماره يك، طبقه ۱۵، كدپستى ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۵

تلفن ثابت و همراه: ٨٨٨٨٣٩١

نشاني مجری: تهران، خیابان تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، ساختمان شماره 3 مجتمع فناوری صنعتی شریف، طبقه2، واحد 7، کدپستی 1459995848

تبصره 10: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع طرف ديگر برسانند، در غير اين صورت كليه مراسلات، آگهي‌ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

### ماده 24) تعداد نسخ

اين قرارداد در 24 ماده و 10 تبصره و 1 پيوست (پیوست فنی به همراه شرح خدمات و جدول جرائم) تنظيم و در 4 نسخه كه داراي اعتبار و حكم واحد مي‌باشند تهيه و به امضاي طرفين قرارداد رسيده و مبادله شد.

پیوست فنی شماره یک:

## معرفی سامانه موتوشاب

,موتور شبکه اجتماعی «موتوشاب»، بستری قدرتمند برای تولید و توسعه شبکه‌های اجتماعی متنوع به شکلی سریع‌تر، ایمن‌تر، با هزینه کمتر و منطبق با نیازهای بومی کشور است. موتوشاب قابلیت‌ شخصی‌سازی  و توسعه‌پذیری بالایی دارد و در سازمان‌های مختلف از جمله پلیس فتا، مرکز ماهر، وزارت علوم، بانک ملت، وزارت اقتصاده و دارایی و غیره جهت پشتیبانی از نیاز‌های خاص تعاملی هر کدام از آن‌ها زیر بار رفته است. کد متن موتوشاب کاملا در اختیار شرکت دانش بوده و امکان تحویل کد به درخواست مشتری به وی مقدور است.

در طی سال‌ها ارائه این محصول، مجموعه گسترده‌ای از افزونه‌ها و امکانات برای آن ایجاد شده است که طیف گسترده‌ای از نیاز‌های سازمان‌ها و هلدینگ‌ها را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، ایجاد افزونه‌های خاص‌منظوره و منطبق با نیاز‌های تخصصی هر مشتری نیز در این پلتفرم به درخواست وی امکان‌پذیر است. موتوشاب پیشتر گواهی ارزیابی امنیتی محصولات افتا را به دست آورده است، و بر اساس پشته‌های فناوری مرسوم و استاندارد حوزه وب طراحی شده است.

# ساختار پیشنهاد

با توجه به اینکه بخش قابل توجی از امکانات مد نظر هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند، بر اساس RFP ارائه شده توسط این مجموعه،  در نسخه فعلی موتوشاب وجود دارد، پیشنهاد در قالب سه‌فاز عملیاتی ارائه شده است. در فاز اول نسخه پایه موتوشاب بر اساس ساختار و نیاز‌های هلدینگ دانشمند پیکربندی و شخصی‌سازی شده و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. سپس در دو فاز مجزا، امکانات جدید مورد اشاره در RFP توسعه داده شده و در هر فاز به نسخه پایه موتوشاب کارفرما اضافه خواهد شد.

## فاز اول: شخصی‌سازی، پیکربندی و استقرار نسخه پایه موتوشاب

در فاز اول پروژه نسخه پایه موتوشاب بر اساس ساختار و نیاز‌های کارفرما پیکربندی و شخصی‌سازی شده و بر روی زیرساخت‌های سخت‌افزاری کارفرما به صورت on-premise مستقر می‌شود. امکانات اصلی نسخه پایه موتوشاب به شرح زیر است:

| گروه‌های تعاملی | - ایجاد گروه‌های خصوصی و عمومی - ایجاد و مدیریت زیرگروه‌ها |
| --- | --- |
| ایجاد محتوا در قالب پست | - درج فایل با قالب‌های مختلف - پیش‌نمایش قالب‌های مرسوم تصویری و چندرسانه‌ای در پست - پسندیدن (Like) پست‌ها توسط اعضا - پاسخ‌دادن به پست‌ها (Comment) - برجسته‌سازی (Pin) پست‌ها - پیش‌نمایش اطلاعات نشانی‌های اینترنتی اشتراک‌گذاشته شده (Prefetching) |
| ایجاد نظر‌سنجی به صورت چند و یا تک گزینه‌ای | - پشتیبانی از محتوای چند‌رسانه‌ای - پشتیبانی از نظرسنجی‌های چند‌گزینه‌ای - پشتیبانی از نظرسنجی‌های تک‌گزینه‌ای - مدیریت پاسخ‌های نظرسنجی - نمایش لحظه‌ای نظرسنجی - امکان ایجاد نظر |
| تعامل با دیگر کاربران | - عضویت در گروه‌ها (Join) و یا دنبال‌کردن محتوای آن‌ها (Follow) - دعوت از دیگر کاربران شبکه برای عضویت در گروه - ثبت فعالیت‌ها اعضای گروه در داشبورد شبکه‌ - ایجاد و ارسال اعلان مرتبط با پست‌ها و فعالیت‌های کاربران - اتصال خبرخوان‌های متعدد - مدیریت اسناد گروه - ایجاد تالار‌های گفتگو (Forum) پیرامون هر گروه - تعیین راهبران (Admin) گروه - امکان ایجاد گروه از جنس کانال‌های اطلاع‌رسانی - امکان دسته‌بندی گروه‌ها - مشاهده تعداد پست ناخوانده هر گروه - گزارش تخلف بر روی گروه و پست‌ها آن |
| امکان درج هشتگ | - امکان برچسب‌گذاری بر روی تمامی محتوا - نمایش ابری هشتگ‌ها - پشتیبانی از جستجوی محتوا با برچسب |
| اشاره به کاربران (Mention) | - پشتیبانی از اشاره به دیگر کاربران - ارسال اعلان برای افراد اشاره شده - نمایش لحظه‌ای پیشنهادی افراد در زمان نوشتن |
| گپ‌زدن (Chat) | - گپ و گفت‌وگوی متنی (برخط و غیربرخط) - اشتراک‌گذاری محتوای متنی، چندرسانه‌ای و فایل‌های مختلف - مشاهده فهرست کاربران با امکان جستجو - مشاهده کاربران برخط (Online) |
| مدیریت رویدادها و جلسات | - انتشار رویداد شامل زمان و مکان آن - دعوت از کاربران برای مشارکت - ایجاد محتوا - درج نظر - مدیریت اسناد - اطلاع‌رسانی رویداد از طریق داشبورد و اعلان‌ها - هشتگ - پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی |
| داشبورد فعالیت‌ها | - ایجاد داشبورد اختصاصی برای هر کاربر - مشاهده تجمیع فعالیت‌های مرتبط با کاربر - محتوای گروه‌های تعاملی، فعالیت‌های انجمن، رویدادها و غیره - ایجاد و اشتراک‌گذاری محتوای عمومی در قالب پست - دارای تمامی امکانات پست‌های گروه - هشتگ، اشاره به کاربران، نظرسنجی - مدیریت حریم خصوصی محتوا |
| اخبار | - مدیریت اخبار عمومی شبکه - پشتیبانی از محتوای چندرسانه‌ای - اطلاع‌رسانی به تمامی کاربران - مدیریت نظرات |
| ویدیو | - پشتیبانی از ویدیو‌ها در فرمت‌های مرسوم مانند MP4 و AVI - اتصال به شبکه آپارات - پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی - مدیریت نظرات - امکان امتیازدهی و برچسب‌گذاری ویدیو‌ها |
| تصاویر | - پشتیبانی از تصاویر در فرمت مرسوم مانند PNG و JPG - مدیریت آلبوم‌های کاربری - پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی - مدیریت نظرات - پشتیبانی از امتیازدهی و برچسب‌گذاری |
| انجمن | - تبادل اطلاعات توسط کاربران با یکدیگر در قالب موضوعات مختلف - امکان دسته‌بندی‌ موضوعات در قالب تالارها - مدیریت موضوعات - پرسش و پاسخ ذیل هر موضوع - دنبال‌کردن موضوعات - مشاهده فعالیت‌های موضوعات دنبال‌شده در داشبورد - امکان جمع‌بندی موضوعات - امکان ایجاد گزارش عملکرد از موضوعات |
| ارسال اعلان | - اعلان و اطلاع‌رسانی به صورت برخط و رایانامه - مدیریت اعلان تمامی فعالیت‌ها توسط کاربران |
| بلاگ | - امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران شبکه - امکان برچسب‌گذاری بلاگ‌ها و استفاده از هشتگ - امکان امتیاز‌دهی به بلاگ‌ها توسط سایر اعضای شبکه |
| مدیریت نشست‌ها | - پشتیبانی از نمایش آخرین ورودهای موفق با جزئیات - پشتیبانی از نمایش تمامی نشست‌های فعال - پشتیبانی از منقضی‌کردن نشست‌های فعال |
| مکانیزم‌های مختلف عضویت در شبکه | - ورود و عضویت از طریق نام‌کاربری و گذرواژه - ورود و عضویا با شماره تلفن همراه |
| دوستی و ایجاد ارتباطات | - امکان برقراری ارتباط با دیگر مخاطبان - مشاهده محتوای عمومی تمامی کاربران - مشاهده محتوای مخاطبان بر اساس حریم خصوصی - امکان ارسال درخواست اضافه شدن به فهرست مخاطبین - امکان دنبال‌کردن مخاطبان به منظور نمایش محتوای آن‌ها در بخش داشبورد - مشخص کردن کاربران برجسته و دوستی خودکار اعضای شبکه با کاربران از پیش تعریف شده |
| امکانات مختلف امنیتی | - محدودکننده تعداد درخواست‌های کاربران - تعیین تعداد درخواست‌های مجاز کاربران در بازه زمانی خاص به منظور جلوگیری از تولید محتوای عظیم توسط برخی کاربر ناهنجار - مسدودسازی کاربران ناهنجار - مدیریت نمایش کپچا در فرم احراز هویت - مدیریت زمان و چگونگی مسدودسازی کاربران ناهنجار - امن‌سازی پیوندهای فایل - استفاده از ابزار ضد ویروس ClamAV جهت اسکن فایل‌های ضمیمه شده - عدم ذخیره فایل‌های ویروسی و اطلاع‌رسانی به کاربر - بررسی دوره‌ای تمامی فایل‌های میزبان |
| امکانات کامل راهبری شبکه اجتماعی سازمانی | - مدیریت صفحات - مدیریت منوها - مدیریت افزونه‌ها - مدیریت لاگ‌نویسی - مدیریت نقش‌ها - مدیریت ناظم‌ها - مدیریت زبان‌ها - مدیریت پسوند‌های مجاز محتوای چندرسانه‌ای - مدیریت کاربران و نمایه آن‌ها - واردسازی کاربران به صورت دسته‌ای - امکان واردسازی کاربران از طریق اکسل |
| دیگر امکانات | - راهنمای کامل کاربری و راهبری - قابلیت گزارش‌گیری از تمام قسمت‌های موتوشاب - پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی - مدیریت اسلاید‌شو - عکس سرصفحه - راهنمای تعاملی برخط - پیشنهاد کاربران به منظور برقراری ارتباط - ویرایش‌گر پیشرفته متن - اوقات شرعی تمامی شهرهای ایران - زیرساخت مدیریت فایل‌ها و متن با قابلییت دسته‌بندی (مدیریت دانش، مستندات آموزشی ، آرشیو قراردادها و...) - قابلیت جستجوی پیشرفته - نسخه اندروید |

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

## فاز دوم: توسعه دسته اول افزونه‌های جدید

در فاز دوم دسته اول نیازمندی‌های جدید هلدینگ دانشمند به موتوشاب با توسعه افزونه‌های اختصاصی اضافه خواهد شد.

| پروفایل کاربران | - قابلیت ثبت نام و سمت سازمانی - تعیین سطح دسترسی - قابلیت ثبت پروژه‌های در حال فعالیت - قابلیت ثبت مهارت‌ها و تخصص‌ها - قابلیت ثبت سوابق همکاری - امکان ایجاد پروفایل سازمانی (صفحات اختصاصی برای هر سازمان) |
| --- | --- |
| مدیریت دانش | - بانک اسناد سازمانی - آرشیو قراردادهای فناورانه، طرح‌های پژوهشی، فناوران، مشاوران - مخزن مستندات آموزشی - موتور جستجوی پیشرفته - ساختار مدیریت فایل‌ها و متن با قابلیت دسته‌بندی (مدیریت دانش، مستندات آموزشی، آرشیو قراردادها و…). - آرشیو مصوبات و جلسات |
| قابلیت جستجوی پیشرفته | - امکان جستجوی محتوای شبکه اجتماعی - فیلترکردن نتایج بر اساس نوع محتوا |

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم در مورد امکانات جدید برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

## فاز سوم: توسعه دسته دوم افزونه‌های جدید

در فاز سوم دسته دوم نیازمندی‌های جدید هلدینگ دانشمند به موتوشاب با توسعه افزونه‌های اختصاصی اضافه خواهد شد.

| مدیریت پروژه | - قابلیت ثبت نام و سمت سازمانی - تعیین سطح دسترسی - قابلیت ثبت پروژه‌های در حال فعالیت - قابلیت ثبت مهارت‌ها و تخصص‌ها - قابلیت ثبت سوابق همکاری - امکان ایجاد پروفایل سازمانی (صفحات اختصاصی برای هر سازمان) |
| --- | --- |
| مدیریت دانش | - مدیریت پروژه‌های پژوهشی، فناورانه، آموزشی و سرمایه‌گذاری - نقش‌دهی به هر نفر در پروژه - قابلیت تعریف تسک و زیرتسک - قابلیت ساخت گانت چارت - قابلیت اولویت‌بندی تسک‌ها - قابلیت تعریف و تغییر وضعیت پیشرفت تسک‌ها - قابلیت بودجه‌بندی پروژه - قابلیت ثبت مستندات پروژه - قابلیت ثبت صورت جلسه - لیست پروژه‌ها و اقدامات جاری - معرفی تمام ماموریت و شرح وظایف |
| مدیریت قراردادهای فناورانه | - ثبت قرارداد - وضعیت مذاکره / فراخوان - داوری و انتخاب فناوران - مدیریت قراردادهای فناورانه (ادامه): - زمانبندی تعهدات - گزارش اجرای تعهدات - مدیریت پرداخت‌ها - پیوست اسناد رسمی |
| صندوق‌های مالی (نوآوری و شتاب‌دهی) | - ثبت طرح‌های سرمایه‌گذاری - انتخاب اولیه - داوری - تخصیص منابع - پایش عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر / تیم‌های پژوهشی - گزارش بازگشت سرمایه |
| مدیریت فرصت‌های پژوهشی | - ثبت فراخوان‌ها - ثبت درخواست‌ها - انتخاب - داوری - پیگیری اجرای پژوهش |
| گزارش‌گیری پیشرفته | - بر اساس معاونت - بر اساس نوع پروژه - بر اساس وضعیت - بر اساس بازه زمانی - گزارش تجمیعی برای هیئت مدیره - ایجاد داشبورد‌های مدیریتی - تقویم فعالیت‌ها |

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم در مورد امکانات جدید برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

# برآورد زمانی و مالی

## جدول‌ زمان‌بندی پروژه

| فاز | عنوان | ماه 1 | ماه 2 | ماه 3 | ماه 4 | ماه 5 | ماه 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاز اول | شخصی‌سازی و استقرار نسخه پایه |  |  |  |  |  |  |
| فاز دوم | توسعه دسته اول نیازهای جدید |  |  |  |  |  |  |
| فاز سوم | توسعه دسته دوم نیاز‌های جدید |  |  |  |  |  |  |